InteliReg - Bulário

Pipeline de Implementação e Timeline da Sprint 02

Operação contínua, carga ampla, incremental, reconciliação e observabilidade

| Projeto | InteliReg - Repositório do Bulário |
| --- | --- |
| Sprint | 02 - Operação contínua do pipeline |
| Baseline | Sprint 01 concluída e validada ponta a ponta |
| Objetivo | Tornar o produtor apto a cargas amplas, sincronização incremental, reconciliação e retomada segura |
| Contrato público | BULA_CONTRACT_V1 - sem alteração incompatível prevista nesta sprint |
| Status | Documento de planejamento técnico e registro de decisões - sujeito a refinamento controlado durante a implementação |

# 1. Contexto e baseline da Sprint 02

A Sprint 02 parte de uma condição diferente da Sprint 01: o objetivo não é mais provar a viabilidade do pipeline mínimo, mas transformar o bulario-service em um produtor operacional capaz de executar cargas amplas e recorrentes de maneira controlada, retomável, idempotente e auditável. A Sprint 01 já validou a integração real ANVISA -> produtor -> banco -> acervo -> Portal, incluindo publicação ready, hashes, extração textual, hardening e consumo autenticado de PDFs reais.

| Evidência de baseline | Situação ao final da Sprint 01 |
| --- | --- |
| Pipeline real ANVISA | Validado com produto real, metadados, PDFs, hashes, texto e publicação. |
| Persistência operacional | Schemas e entidades bulario.* ativos e migrados. |
| Idempotência | Reexecução sem duplicação e conflitos materiais bloqueados. |
| Publicação | BULA_CONTRACT_V1 validado e public.bulas consumível. |
| Acervo | Acervo neutro compartilhado, produtor RW e Portal app/queue RO. |
| Portal | Consumer contract, serving privado e comparação validados em runtime. |
| Governança | Portal permanece consumidor read-only; produtor é responsável pela escrita e publicação. |

## 1.1 Problema que a Sprint 02 resolve

O pipeline atual já executa um fluxo completo, porém ainda não constitui uma rotina operacional de sincronização em escala. A Sprint 02 deve resolver paginação ampla, processamento de múltiplos produtos, checkpoint, retomada após interrupção, sincronização incremental, reconciliação periódica, retries, exclusão mútua de runs e observabilidade estruturada.

## 1.2 Princípios herdados da Sprint 01

O PDF oficial permanece a evidência documental primária; texto extraído é artefato derivado e rastreável.

O produtor possui modelo operacional próprio e publica somente o contrato público consumido pelo Portal.

Somente registros integralmente válidos podem ser publicados como ready.

source_record_id, source_fingerprint e document_sha256 mantêm semânticas distintas.

Versões lógicas são imutáveis; mudança material não deve sobrescrever silenciosamente uma versão existente.

Idempotência é requisito funcional e operacional, não apenas otimização.

A lógica específica da ANVISA permanece isolada em adapters/conectores.

Não serão introduzidas filas, APIs, object storage ou abstrações genéricas sem necessidade operacional demonstrada.

# 2. Objetivo da Sprint 02

Entregar uma rotina operacional do bulario-service capaz de percorrer conjuntos amplos de registros da ANVISA, processar múltiplos produtos por execução, sobreviver a interrupções sem reiniciar todo o trabalho, executar sincronizações incrementais com sobreposição temporal, realizar reconciliação mais ampla, classificar falhas, controlar concorrência e produzir telemetria suficiente para auditoria e suporte.

## 2.1 Critérios funcionais de sucesso

Executar uma carga em lote com múltiplas páginas e múltiplos produtos.

Persistir progresso da descoberta e retomar um run interrompido.

Evitar reprocessamento desnecessário de itens já concluídos no mesmo run.

Executar sincronização incremental usando janela temporal sobreposta configurável.

Executar reconciliação independente e mais ampla que o incremental.

Distinguir falhas transitórias, permanentes e conflitos operacionais.

Aplicar retry controlado apenas quando apropriado.

Impedir dois runs incompatíveis de sincronização de executarem simultaneamente.

Expor uma CLI estável como interface operacional oficial do serviço.

Persistir métricas e emitir logs estruturados por run e por item.

Automatizar a execução incremental somente após batch, checkpoint, retry e lock estarem validados.

Preservar compatibilidade integral com o BULA_CONTRACT_V1 e o acervo compartilhado validado.

Comprovar idempotência entre full load, incremental e reconciliation.

Executar E2E real de interrupção, retomada, incremental, falha e concorrência.

# 3. Decisões arquiteturais homologadas para a Sprint 02

| Decisão | Escolha | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Unidade do batch | Produto ANVISA | A descoberta é orientada a produto; detalhe e histórico documental permanecem encapsulados no processamento desse produto. |
| Checkpoint | Janela + página/cursor + estado por item | A página é checkpoint de descoberta, enquanto ingestion_items representa o progresso real de processamento. |
| Incremental | Janela temporal curta com overlap configurável | Reduz risco de perder registros por atraso, reordenação ou republicação da fonte. |
| Reconciliation | Execução separada e mais ampla | Protege contra alterações retroativas e lacunas que a janela incremental possa não capturar. |
| Interface operacional | CLI síncrona do próprio bulario-service | Mantém baixo acoplamento e permite scheduler simples sem API ou daemon prematuros. |

## 3.1 Valores propositalmente não homologados

A duração do overlap incremental, a periodicidade da reconciliação, o tamanho ótimo de página e os limites de produtos por execução devem permanecer configuráveis durante a Sprint 02. Esses valores serão calibrados com observação de execuções reais e não devem ser tratados como requisito regulatório ou como característica estável da fonte.

# 4. Arquitetura alvo da Sprint 02

Scheduler / execução manual ¦ v CLI bulario_service.sync ¦ v Run Coordinator ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--> advisory lock ¦ +-----------> checkpoint / resume +-------------------> logs + métricas ¦ v Discovery ANVISA paginada ¦ v ingestion_items (produto) ¦ v Pipeline existente por produto detalhe + histórico PDFs + SHA-256 texto + normalização persistência operacional publisher ¦ +--> public.bulas +--> acervo neutro de PDFs ¦ v Portal InteliReg (read-only)

## 4.1 Fronteiras de responsabilidade

| Componente | Responsabilidade na Sprint 02 |
| --- | --- |
| CLI | Receber modo/opções, validar parâmetros, iniciar ou retomar run e retornar exit code previsível. |
| Run Coordinator | Orquestrar discovery, checkpoint, itens, retries, lock, métricas e encerramento. |
| Conector ANVISA | Executar listagem/detalhe/download conforme contratos já estabilizados; sem assumir papel de scheduler. |
| Pipeline por produto | Reutilizar o núcleo validado da Sprint 01 para processar uma unidade de produto. |
| PostgreSQL | Fonte de verdade para run, item, checkpoint, versões, artefatos, texto e publicação. |
| Acervo | Persistir PDFs com storage keys relativas; continua externo aos repositórios. |
| Portal | Consumir somente registros ready e PDFs em modo read-only. |

# 5. Modos operacionais de sincronização

## 5.1 Full load

O modo full deve percorrer uma janela ampla ou catálogo definido operacionalmente, de forma paginada e resumível. Não deve executar toda a carga em uma única transação. Cada página concluída atualiza o checkpoint e cada produto possui estado próprio em ingestion_items.

FULL LOAD run(full) -> page 1 -> produtos -> checkpoint -> page 2 -> produtos -> checkpoint -> page 3 -> produtos -> checkpoint -> ... -> completed

## 5.2 Incremental

O incremental deve usar uma janela temporal sobreposta. O início da próxima janela deriva do último run incremental bem-sucedido menos um overlap configurável. A sobreposição é intencional: a idempotência absorve redescobertas e reduz risco de perda de registros por atraso ou mudança de ordenação da fonte.

period_end = agora period_start = último sucesso - overlap janela anterior: [----------------] próxima janela: [----------------] ^ overlap

## 5.3 Reconciliation

A reconciliação deve ser uma execução distinta, menos frequente e mais abrangente. Seu objetivo não é baixar tudo novamente, mas redescobrir o universo configurado, comparar identidades e fingerprints e aprofundar o processamento somente quando existir novidade, ausência ou inconsistência.

# 6. Checkpoint, retomada e semântica de progresso

Checkpoint de discovery e estado de processamento são conceitos distintos. O primeiro informa até onde a fonte foi percorrida. O segundo informa quais produtos foram efetivamente processados, falharam ou concluíram. A combinação dos dois permite retomada segura mesmo se a composição das páginas variar entre chamadas.

| Informação | Finalidade |
| --- | --- |
| mode | Distinguir full, incremental e reconcile. |
| period_start / period_end | Fixar a janela lógica do run; não recalcular durante resume. |
| page_size | Reproduzir a estratégia de paginação da execução. |
| last_completed_page ou cursor equivalente | Checkpoint de discovery. |
| last_checkpoint_at | Auditoria e detecção de run estagnado. |
| ingestion_items | Fonte da verdade para estado produto a produto. |
| run counters | Resumo operacional e observabilidade. |

## 6.1 Regra de retomada

Carregar o run interrompido e validar que os parâmetros estruturais são compatíveis com resume.

Adquirir o lock operacional correspondente.

Preservar period_start e period_end originais do run.

Retomar discovery a partir do checkpoint seguro definido pela implementação.

Ao redescobrir um produto, consultar ingestion_items antes de executar trabalho material.

Pular itens já concluídos quando não houver razão explícita para reprocessamento.

Retentar ou marcar itens falhos conforme classificação e política de retry.

Atualizar checkpoint somente depois de persistir o progresso correspondente.

## 6.2 Regras de segurança do checkpoint

Nunca usar arquivo local como fonte de verdade de checkpoint.

Nunca avançar checkpoint antes de garantir persistência do estado necessário para retomada.

Nunca recalcular uma janela incremental no meio de um resume.

Nunca presumir que page=N contém exatamente os mesmos registros em execuções temporalmente distintas.

Checkpoint deve ser auditável no banco e associado ao run que o produziu.

# 7. Unidade de batch e processamento por produto

A unidade operacional do batch será o produto. Documentos, versões e PDFs continuam sendo entidades de domínio internas ao processamento do produto. Isso reduz fragmentação operacional e permite tratar paciente/profissional e histórico de forma coesa, sem perder a granularidade documental já existente.

ingestion_run +-- ingestion_item(product A) ¦ +-- detail ¦ +-- document version 1 ¦ ¦ +-- patient.pdf ¦ ¦ +-- professional.pdf ¦ +-- document version 2 ¦ +-- ... +-- ingestion_item(product B) +-- ingestion_item(product C)

## 7.1 Isolamento de falhas

Uma falha em um produto não deve desfazer produtos concluídos anteriormente no mesmo run. O run pode terminar completed, completed_with_errors ou failed conforme a semântica que for implementada e homologada durante a sprint; entretanto, a publicação de cada produto deve manter as garantias transacionais da Sprint 01. Caso não seja necessário um novo status de run, os contadores e erros persistidos podem representar execuções parcialmente bem-sucedidas sem expandir a máquina de estados.

# 8. Interface operacional oficial: CLI

Os smokes permanecem ferramentas de diagnóstico. A operação recorrente deve convergir para uma CLI única e estável. A nomenclatura exata poderá ser ajustada durante a implementação, mas o contrato comportamental deve permanecer consistente.

python -m bulario_service.sync full [opções] python -m bulario_service.sync incremental [opções] python -m bulario_service.sync reconcile [opções] opções previstas: --period-start --period-end --page-size --max-pages --max-products --resume RUN_ID --headed

| Exit code sugerido | Semântica |
| --- | --- |
| 0 | Execução concluída conforme critérios do modo. |
| 2 | Falha operacional que impediu a conclusão. |
| 3 | Execução incompatível já possui lock ativo. |
| 4 | Parâmetros ou tentativa de resume inválidos. |

Os códigos acima são decisão técnica de implementação da Sprint 02 e podem ser refinados antes de serem tratados como interface estável externa.

# 9. Política de falhas, retry e conflitos

Retry deve ser aplicado por classificação, e não indiscriminadamente. Erros transitórios podem se recuperar; conflitos de identidade ou integridade exigem intervenção ou análise e não devem entrar em loop automático.

| Classe | Exemplos técnicos | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| Transient | timeout, conexão interrompida, 5xx, indisponibilidade temporária | Retry limitado com backoff; preservar rastreabilidade das tentativas. |
| Permanent | payload estruturalmente inválido persistente, PDF inválido, ausência definitiva de requisito mínimo | Marcar item failed e não insistir indefinidamente. |
| Conflict | mesmo source_document_id com fingerprint/hash/texto materialmente divergente | Bloquear mutação/publicação e registrar conflito explícito. |
| Source blocked | bloqueio/403 ou falha de sessão que impede acesso coordenado à fonte | Encerrar ou pausar o run de forma controlada; não simular sucesso. |

## 9.1 Retry mínimo

Número de tentativas e backoff configuráveis.

Contagem de tentativas persistida ou reconstruível por eventos/logs do run.

Retry não deve criar nova versão lógica quando a entrada material é idêntica.

Falha após esgotamento deve manter error_code e mensagem sanitizada.

Nenhuma falha de retry pode resultar em publicação parcial ready.

# 10. Concorrência e exclusão mútua

Antes de automatizar execuções, o serviço deve impedir concorrência operacional incompatível. A solução recomendada para a Sprint 02 é PostgreSQL advisory lock, evitando dependência adicional de Redis ou sistema distribuído de locks.

| Cenário | Política sugerida |
| --- | --- |
| incremental x incremental | Mutuamente exclusivo. |
| full x full | Mutuamente exclusivo. |
| reconcile x reconcile | Mutuamente exclusivo. |
| full x incremental | Bloquear por padrão até medição real de segurança/custo. |
| reconcile x incremental | Bloquear por padrão nesta sprint; otimização futura pode permitir paralelismo controlado. |

O lock deve ser liberado automaticamente com o encerramento da sessão/transação responsável e não deve depender de arquivo PID local. A política exata de chaves de lock deve possuir teste de concorrência.

# 11. Scheduler

O scheduler entra somente depois de batch, checkpoint, retry e lock estarem validados. Ele deve ser simples: sua função é acionar a CLI oficial. A lógica de domínio não deve ficar embutida em cron, systemd timer ou configuração Docker.

scheduler ¦ +--> bulario_service.sync incremental ¦ +--> bulario_service.sync reconcile (frequência distinta) CLI -> lock -> run -> checkpoint -> pipeline

Periodicidade e horários não serão fixados como regra de produto nesta sprint até que custo, duração e comportamento da fonte sejam medidos. Em ambiente de desenvolvimento, execução manual continua suportada.

# 12. Observabilidade e auditoria operacional

A Sprint 02 deve evoluir os prints de smoke para logs estruturados e métricas operacionais suficientes para responder o que aconteceu em cada run sem abrir o código ou inferir estado por arquivos locais.

| Métrica/evento mínimo | Uso |
| --- | --- |
| run_started / run_completed / run_failed | Ciclo de vida da execução. |
| mode | full, incremental ou reconcile. |
| window_start / window_end | Janela efetivamente consultada. |
| pages_discovered | Cobertura da fonte. |
| products_discovered | Volume encontrado. |
| products_processed | Volume materialmente processado. |
| products_unchanged | Trabalho evitado por idempotência. |
| products_published | Novas versões publicadas. |
| products_failed | Falhas por item. |
| conflicts | Anomalias que exigem análise. |
| retry_count | Instabilidade recuperada. |
| duration_seconds | Custo e planejamento operacional. |
| last_checkpoint | Retomabilidade e diagnóstico de estagnação. |

{ "event": "ingestion_run_completed", "run_id": 42, "mode": "incremental", "products_discovered": 180, "products_processed": 177, "products_published": 12, "products_unchanged": 163, "products_failed": 2, "conflicts": 0, "duration_seconds": 834 }

## 12.1 Regras de logging

Não registrar cookies, tokens temporários, Authorization ou outros segredos da sessão ANVISA.

Não registrar conteúdo integral de PDFs ou texto de bula em logs operacionais sem necessidade.

Incluir run_id, item_id, source_product_id e source_document_id quando aplicável.

Diferenciar erro recuperável, permanente e conflito.

Manter timestamps e duração por etapa quando isso tiver valor diagnóstico.

# 13. Evolução prevista do modelo de dados

A Sprint 02 deve reutilizar ingestion_runs e ingestion_items. Novas colunas ou tabelas só devem ser introduzidas quando necessárias para implementar checkpoint, modos de execução ou métricas. O desenho abaixo é um requisito lógico, não uma prescrição antecipada de migration.

| Conceito lógico | Persistência esperada |
| --- | --- |
| Run mode | Identificar full/incremental/reconcile. |
| Run window | period_start e period_end imutáveis durante resume. |
| Discovery checkpoint | Página/cursor seguro e timestamp. |
| Run counters | Descobertos, processados, unchanged, published, failed, conflicts. |
| Resume metadata | Informação suficiente para validar que um resume é compatível. |
| Error classification | Classificação operacional associada ao item ou tentativa. |

Não devem ser duplicadas em novas tabelas informações que já estejam adequadamente representadas em products, document_versions, document_artifacts e document_text_artifacts.

# 14. Timeline detalhada de implementação

## Etapa 23 - Batch Ingestion Coordinator

Objetivo:

Criar a primeira abstração de orquestração multi-produto reutilizando o pipeline por produto validado.

Implementação:

Definir API interna do coordinator.

Criar run em modo explícito.

Consumir uma sequência limitada de produtos.

Isolar transação/erro por produto.

Produzir resumo do run.

Definition of Done:

Processa múltiplos produtos sem alterar o núcleo de publicação.

Falha em um item não desfaz itens já concluídos.

Testes unitários e integração cobrem sucesso parcial.

## Etapa 24 - Discovery paginada em lote

Objetivo:

Percorrer múltiplas páginas da fonte dentro de um run controlado.

Implementação:

Integrar paginação existente ao coordinator.

Persistir itens descobertos antes do processamento material.

Adicionar limites max-pages/max-products para operação segura.

Evitar duplicação de item por produto no mesmo run.

Definition of Done:

Duas ou mais páginas podem ser processadas.

Limites operacionais interrompem de forma previsível.

Redescoberta do mesmo produto não cria item duplicado.

## Etapa 25 - Checkpoint e resume

Objetivo:

Permitir interrupção e retomada do mesmo run sem reiniciar a carga inteira.

Implementação:

Persistir janela e checkpoint de discovery.

Implementar --resume.

Validar compatibilidade dos parâmetros.

Pular itens já concluídos.

Atualizar checkpoint somente após persistência segura.

Definition of Done:

Run interrompido retoma do ponto seguro.

Itens ready não são materialmente repetidos sem necessidade.

Janela original do run permanece estável.

## Etapa 26 - Full load controlado

Objetivo:

Executar uma carga ampla real com paginação, checkpoint e limites.

Implementação:

Implementar modo full na CLI.

Permitir janela explícita.

Medir duração, volume e estabilidade.

Documentar comportamento real da fonte.

Definition of Done:

Carga multi-página real conclui ou retoma corretamente.

Métricas básicas são produzidas.

Reexecução não duplica versões/artefatos.

## Etapa 27 - Incremental com overlap

Objetivo:

Executar sincronização frequente a partir do último sucesso, com sobreposição temporal configurável.

Implementação:

Persistir/reutilizar último run incremental bem-sucedido.

Calcular janela com overlap configurável.

Tratar primeira execução sem histórico.

Distinguir novo, unchanged e conflito.

Definition of Done:

Janela é determinística e auditável.

Redescoberta dentro do overlap é idempotente.

Novo registro é publicado sem republicar unchanged.

## Etapa 28 - Retry e classificação de falhas

Objetivo:

Tornar o processamento resiliente a falhas transitórias sem mascarar conflitos.

Implementação:

Definir classificação transient/permanent/conflict/source-blocked.

Aplicar retry limitado e backoff.

Persistir erro final.

Não retentar conflito material automaticamente.

Definition of Done:

Falha transitória recuperável termina em sucesso.

Falha permanente termina failed rastreável.

Conflito permanece bloqueado e não publica.

## Etapa 29 - Reconciliation

Objetivo:

Adicionar varredura mais ampla e independente do incremental.

Implementação:

Implementar modo reconcile.

Redescobrir janela ampla configurável.

Comparar identidades e fingerprints antes de trabalho pesado.

Reutilizar idempotência do pipeline.

Definition of Done:

Reconciliação não duplica dados.

Mudança legítima é detectada.

Unchanged evita download/processamento desnecessário quando tecnicamente seguro.

## Etapa 30 - Lock operacional

Objetivo:

Impedir execuções concorrentes incompatíveis.

Implementação:

Implementar advisory lock PostgreSQL.

Definir chave/política por tipo de run.

Retornar exit code previsível quando lock estiver ocupado.

Garantir liberação em falha/encerramento.

Definition of Done:

Dois incrementais concorrentes não executam juntos.

Processo encerrado não deixa lock órfão permanente.

Teste de concorrência passa.

## Etapa 31 - Observabilidade estruturada

Objetivo:

Produzir logs e métricas operacionais suficientes para suporte e auditoria.

Implementação:

Criar eventos estruturados de run/item.

Persistir ou calcular contadores.

Sanitizar segredos.

Medir duração e checkpoints.

Definition of Done:

Resumo de run responde volumes, falhas e duração.

Logs correlacionam run/item/produto.

Nenhum segredo sensível é exposto.

## Etapa 32 - Scheduler simples

Objetivo:

Automatizar o incremental usando a CLI já estabilizada.

Implementação:

Escolher mecanismo simples do ambiente.

Configurar acionamento da CLI.

Preservar execução manual.

Não embutir lógica de domínio no scheduler.

Definition of Done:

Scheduler dispara o comando correto.

Lock protege contra sobreposição.

Falha do comando é observável.

## Etapa 33 - E2E operacional e hardening

Objetivo:

Provar a operação contínua em cenários reais e controlados.

Implementação:

Executar batch real multi-página.

Interromper e retomar.

Executar rerun idempotente.

Executar incremental.

Simular falha transitória/permanente.

Executar reconciliation.

Testar concorrência.

Validar Portal após as execuções.

Definition of Done:

Todos os critérios finais da Sprint 02 são comprovados.

README e documento da sprint refletem comportamento real.

Nenhum registro parcial é publicado.

# 15. Distribuição sugerida por dia

| Dia | Foco principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| D1 | Coordinator multi-produto | Batch básico reutilizando pipeline atual. |
| D2 | Paginação e itens | Múltiplas páginas e produtos rastreados. |
| D3 | Checkpoint/resume | Interrupção e retomada comprovadas. |
| D4 | Full load controlado | Primeira carga ampla real e métricas. |
| D5 | Incremental | Janela sobreposta e unchanged eficiente. |
| D6 | Retry/falhas | Resiliência e classificação de erros. |
| D7 | Reconciliation | Varredura ampla idempotente. |
| D8 | Lock | Exclusão mútua no PostgreSQL. |
| D9 | Observabilidade + scheduler | Operação recorrente auditável. |
| D10 | E2E e hardening | Sprint validada ponta a ponta. |

A distribuição é orientativa. A regra de avanço deve ser Definition of Done por etapa, não calendário rígido.

# 16. Estratégia de testes

## 16.1 Unitários

Cálculo de janela incremental e overlap.

Validação de parâmetros da CLI.

Classificação de erros e decisão de retry.

Transições do coordinator.

Serialização de checkpoint.

Contadores e resumo do run.

Geração de chave de advisory lock.

## 16.2 Integração

Persistência de run, janela, checkpoint e itens.

Resume após interrupção simulada.

Advisory lock com duas sessões PostgreSQL.

Retry com falha transitória controlada.

Publicação idempotente em mais de um run.

Filesystem compartilhado existente permanece íntegro.

Publisher continua compatível com public.bulas.

## 16.3 E2E real

Discovery multi-página com ANVISA real em janela controlada.

Processamento de múltiplos produtos e PDFs.

Interrupção intencional e retomada do mesmo run.

Rerun completo sem duplicação.

Incremental real com overlap.

Reconciliation real em janela maior.

Validação de ready no Portal após a carga.

## 16.4 Testes de não regressão obrigatórios

Todos os testes existentes ao final da Sprint 01 devem permanecer verdes. Alterações no coordinator não podem enfraquecer hardening, publicação, integridade do texto, storage cutover/handoff ou consumer contract do Portal.

# 17. Critério final de aceite da Sprint 02

Iniciar uma execução full controlada com múltiplas páginas.

Persistir os produtos descobertos como itens do run.

Processar múltiplos produtos reais usando o pipeline existente.

Confirmar publicação somente de versões completas e válidas.

Interromper deliberadamente a execução após checkpoint conhecido.

Retomar o mesmo run sem reiniciar todo o trabalho.

Comprovar que itens concluídos não são duplicados.

Concluir a carga e registrar resumo/métricas do run.

Executar novamente o mesmo universo e comprovar idempotência.

Executar modo incremental com janela sobreposta auditável.

Comprovar que unchanged não gera nova versão pública.

Comprovar publicação de uma versão realmente nova quando encontrada.

Provocar falha transitória e comprovar retry recuperável.

Provocar falha permanente e comprovar item failed rastreável.

Provocar conflito material e comprovar bloqueio sem publicação.

Executar reconciliation em janela mais ampla sem duplicação.

Disparar duas execuções concorrentes incompatíveis e comprovar lock.

Confirmar que o lock é liberado após encerramento/falha.

Confirmar logs estruturados sem segredos sensíveis.

Confirmar que o Portal continua consumindo somente ready e servindo PDFs reais do acervo compartilhado.

# 18. Sequência oficial de validação da Sprint 02

A sequência final será materializada conforme os nomes reais da CLI forem implementados. O roteiro alvo é:

1. pytest completo 2. migrations / schema check 3. sync full --limite-controlado 4. interromper após checkpoint 5. sync ... --resume RUN_ID 6. repetir full no mesmo universo 7. sync incremental 8. teste de retry transitório 9. teste de falha permanente 10. sync reconcile 11. teste concorrente de lock 12. validar métricas/logs 13. smoke_portal_handoff 14. testes consumidores do Portal 15. serving autenticado de PDF real

# 19. Segurança, governança e uso responsável

O serviço continua sem emitir interpretação regulatória ou decisão automática; seu papel é ingestão, preparação e publicação de evidência documental.

Tokens/cookies de sessão da fonte não devem ser persistidos em tabelas de domínio nem exibidos em logs.

Os PDFs devem continuar sendo validados antes da publicação e preservados com SHA-256.

O Portal permanece read-only tanto no modelo quanto no mount do acervo.

Toda mudança de regra de fingerprint, normalização ou versionamento deve possuir testes de compatibilidade e análise de impacto.

Falhas e conflitos devem ser auditáveis sem exigir exposição de conteúdo sensível desnecessário.

# 20. Fora do escopo da Sprint 02

Frontend ou dashboard operacional de ingestão.

API HTTP pública do bulario-service.

RAG, embeddings, chunking vetorial ou LLM dentro do produtor.

Comparação regulatória dentro do produtor.

S3/MinIO sem necessidade operacional demonstrada.

Kubernetes.

Celery, RabbitMQ ou sistema complexo de filas.

Redis como dependência obrigatória para lock ou scheduler.

Múltiplas fontes regulatórias além do Bulário ANVISA.

Interface administrativa para reprocessamento manual.

Notificações por e-mail/Slack.

Autocorreção silenciosa de conflitos de identidade ou integridade.

# 21. Riscos técnicos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação planejada |
| --- | --- | --- |
| Instabilidade/403 da fonte | Run pode falhar antes ou durante discovery | Sessão controlada, classificação source-blocked, resume e janelas fixas. |
| Mudança de ordenação/paginação | Checkpoint apenas por página pode perder/duplicar trabalho | Itens persistidos + idempotência + overlap + reconciliation. |
| Carga inicial muito longa | Processo interrompido gera alto retrabalho | Checkpoint por página e resume. |
| Retry excessivo | Sobrecarga da fonte e run interminável | Limites, backoff e classificação de erro. |
| Runs concorrentes | Trabalho duplicado e competição por recursos | Advisory lock PostgreSQL. |
| Mudança retroativa na fonte | Incremental curto pode não detectar | Reconciliation periódica mais ampla. |
| Crescimento do acervo | Uso de disco aumenta continuamente | Medição de volume; object storage só quando houver necessidade concreta. |
| Alteração de normalização | Pode gerar falso conflito/fingerprint novo | Versionar algoritmo quando necessário e testar compatibilidade. |

# 22. Protocolo de implementação e mudança

A Sprint 02 deve manter o mesmo rigor de entrega incremental usado ao final da Sprint 01. Cada step deve partir do snapshot exato do repositório vigente, implementar uma capacidade isolada, executar testes, gerar patch aplicável à baseline correta e validar novamente a árvore reconstruída.

Confirmar snapshot exato do repositório antes de cada patch.

Implementar somente o escopo da etapa corrente.

Executar suíte completa e testes específicos.

Gerar patch contra a baseline exata.

Executar git apply --check sobre cópia limpa.

Aplicar o patch na cópia limpa.

Executar novamente os testes na árvore reconstruída.

Comparar a árvore resultante com a árvore pretendida, excluindo apenas transientes.

Aplicar no ambiente real e executar smoke/E2E antes de avançar.

# 23. Registro de decisões durante a Sprint 02

Este documento deve ser atualizado sempre que uma decisão abaixo deixar de ser hipótese e passar a ser comportamento comprovado ou homologado. O objetivo é evitar que valores temporários sejam confundidos com contrato estável.

| Tema | Status inicial | Como encerrar |
| --- | --- | --- |
| Overlap incremental | Configurável; valor ainda não homologado | Medir execuções reais e registrar valor/justificativa. |
| Periodicidade incremental | Não homologada | Definir após duração e estabilidade reais. |
| Janela de reconciliation | Não homologada | Definir após observar alterações retroativas/custo. |
| Page size operacional | Configurável | Medir estabilidade e custo da fonte. |
| Status final de run com erros parciais | A decidir durante implementação | Escolher entre novo status ou completed + counters, com testes. |
| Política full x incremental/reconcile concorrentes | Bloquear por padrão | Só flexibilizar após evidência de segurança e benefício. |
| Mecanismo de scheduler | A escolher no ambiente | Adotar mecanismo mais simples que apenas invoque a CLI. |

# 24. Modelo de fechamento da Sprint 02

Ao final da sprint, registrar neste documento ou em anexo de fechamento:

Quantidade final de testes automatizados no bulario-service.

Comandos E2E efetivamente executados e seus resultados.

Volume real processado no full load controlado.

Checkpoint usado na prova de interrupção/retomada.

Resultado do rerun idempotente.

Janela/overlap efetivamente homologados, se houver.

Resultado do incremental e da reconciliation.

Falhas transitórias/permanentes/conflitos exercitados.

Resultado do teste de concorrência/lock.

Métricas/logs disponíveis por run.

Validação final do Portal e acervo.

Pendências não bloqueantes movidas para backlog futuro.

# 25. Definition of Done consolidada

A Sprint 02 estará concluída quando o bulario-service puder executar carga ampla e sincronizações recorrentes com retomada, idempotência, retry, reconciliação, exclusão mútua e observabilidade, mantendo a integridade documental e a compatibilidade com o Portal. O sucesso não é apenas completar uma execução, mas demonstrar comportamento previsível diante de repetição, interrupção, falha, mudança e concorrência.

Nota de governança: todo comportamento relacionado a ingestão e preparação documental deve permanecer rastreável à fonte oficial. A plataforma não transforma os resultados do pipeline em parecer regulatório definitivo; usos analíticos posteriores continuam sujeitos à revisão humana especializada e à conferência das fontes oficiais.