InteliReg - Bulário

Pipeline de Implementação e Timeline da Sprint 01

Baseline técnico para criação do repositório produtor de bulas

| Projeto | InteliReg - Repositório do Bulário |
| --- | --- |
| Objetivo | Criar o produtor oficial de bulas consumido pelo Portal InteliReg |
| Escopo | Sprint inicial: pipeline mínimo, testável, idempotente e compatível com BULA_CONTRACT_V1 |
| Status | Documento de planejamento técnico - sujeito a refinamento durante a implementação |

# 1. Decisão sobre conteúdo textual das bulas

O Bulário deve disponibilizar não apenas os arquivos PDF, mas também uma representação textual extraída, normalizada e vinculada à versão documental de origem. Essa informação é necessária para que o InteliReg possa, futuramente, executar comparação de conteúdo, recuperação por RAG, segmentação em trechos e análises assistidas por LLM sem depender da extração do PDF a cada consulta.

O PDF permanece como evidência documental primária. O texto extraído é um artefato derivado para consulta e processamento analítico, nunca um substituto da evidência original.

## 1.1 Princípio de rastreabilidade

PDF oficial ↓ validação + SHA-256 ↓ extração textual ↓ normalização / estruturação ↓ conteúdo consultável ↓ RAG / LLM / comparação no InteliReg

Todo conteúdo textual deverá manter vínculo com: registro de origem, versão lógica, documento (paciente ou profissional), hash do PDF, data de ingestão e proveniência. Assim, qualquer trecho utilizado pelo InteliReg poderá ser reconduzido ao documento oficial correspondente.

## 1.2 O que será persistido

PDF original validado.

SHA-256 do PDF.

Texto integral extraído.

Texto normalizado para busca e comparação.

Identificação do tipo de documento: paciente ou profissional.

Metadados de proveniência e versão.

A granularidade estrutural mais avançada - por exemplo, seção, subtítulo, parágrafo ou bloco semântico - deverá ser implementada quando houver necessidade concreta durante o pipeline de extração. Nesta sprint, não será criada uma taxonomia complexa sem uso imediato.

# 2. Objetivo da sprint

Finalizar a sprint com um repositório mínimo, executável, testável e compatível com o contrato atual do Portal, capaz de coletar registros reais da fonte oficial, obter documentos, extrair conteúdo textual, normalizar, persistir, detectar repetição e publicar somente registros completos e válidos.

## 2.1 Critérios funcionais de sucesso

Acessar a fonte escolhida da ANVISA.

Descobrir ao menos registros reais de bulas.

Normalizar os metadados necessários.

Baixar os documentos disponíveis.

Validar os PDFs.

Calcular SHA-256.

Extrair e persistir o conteúdo textual dos documentos.

Identificar registros já processados.

Persistir o estado da ingestão.

Publicar somente registros válidos como ready.

Produzir dados compatíveis com BULA_CONTRACT_V1.

Repetir a ingestão sem duplicar registros ou documentos.

Manter rastreabilidade entre texto, versão e PDF de origem.

Possuir testes automatizados para o fluxo principal.

# 3. Princípios de implementação da sprint

Nenhum diretório ou arquivo será criado apenas para possível uso futuro.

Cada abstração nasce somente quando existir uma implementação real que a exija.

O modelo operacional do produtor será separado do contrato público consumido pelo Portal.

Estados internos de ingestão não serão expostos como estados públicos do Portal.

O fluxo será idempotente desde a primeira versão.

A lógica específica da ANVISA ficará isolada do restante da aplicação.

O PDF será tratado como evidência primária; o texto será um artefato derivado e rastreável.

Documentação e testes acompanharão a implementação, não serão criados como esqueletos vazios.

# 4. Pipeline alvo da sprint

Fonte oficial ANVISA ↓ Descoberta de registros ↓ Aquisição de metadados e documentos ↓ Validação de PDF + SHA-256 ↓ Extração textual ↓ Normalização ↓ Fingerprint + idempotência ↓ Persistência operacional ↓ Validação BULA_CONTRACT_V1 ↓ Publicação como ready ↓ Portal InteliReg / RAG / LLM / comparação

# 5. Timeline detalhada de implementação

## Etapa 1 - Fundação mínima do repositório

Objetivo: Criar apenas a base necessária para executar, testar e reproduzir o projeto.

Implementação:

Estrutura mínima da aplicação e testes.

Configuração por variáveis de ambiente.

PostgreSQL.

Docker mínimo.

README inicial.

Primeira migration.

Teste de inicialização/conectividade.

Definition of Done:

Aplicação inicializa.

Banco conecta.

Migration executa.

Teste básico passa.

## Etapa 2 - Formalização do contrato Portal ↔ Bulário

Objetivo: Transformar BULA_CONTRACT_V1 em regra explícita de publicação do novo produtor.

Implementação:

Mapear os campos consumidos atualmente pelo Portal.

Implementar validação do payload de publicação.

Definir regras para ready, storage keys, hashes e proveniência.

Criar testes do contrato.

Definition of Done:

Registro ready válido é aceito.

Registro incompleto ou inconsistente é bloqueado antes da publicação.

## Etapa 3 - Modelo operacional mínimo de ingestão

Objetivo: Rastrear execuções e itens sem utilizar public.bulas como tabela de trabalho.

Implementação:

Criar ingestion_runs.

Criar ingestion_items.

Persistir status, payload bruto/normalizado, fingerprint e erro.

Implementar mudanças básicas de estado.

Definition of Done:

Run pode ser criado e finalizado.

Item pode ser rastreado até sucesso ou falha.

Reexecução do mesmo source_record_id é identificável.

## Etapa 4 - Primeiro conector ANVISA

Objetivo: Implementar descoberta real de registros mantendo detalhes da fonte isolados.

Implementação:

Identificar endpoint/fluxo real da fonte.

Implementar descoberta.

Converter retorno externo em estrutura interna.

Salvar fixtures reais necessárias aos testes.

Tratar timeout, indisponibilidade e resposta inesperada.

Definition of Done:

discover() retorna registros reais normalizados para o domínio interno.

Parser pode ser testado sem depender continuamente da ANVISA.

## Etapa 5 - Download e validação documental

Objetivo: Adquirir PDFs confiáveis e armazená-los com identidade verificável.

Implementação:

Download HTTP.

Arquivo temporário antes da publicação.

Validação de conteúdo PDF.

Cálculo SHA-256.

Storage key relativa e segura.

Persistência do artefato validado.

Definition of Done:

PDF falso/HTML é rejeitado.

PDF válido possui hash e storage key.

Repetição não duplica artefato desnecessariamente.

## Etapa 6 - Extração e persistência textual

Objetivo: Disponibilizar o conteúdo escrito da bula para uso posterior pelo InteliReg.

Implementação:

Extrair texto dos PDFs validados.

Normalizar encoding e quebras de texto.

Persistir texto integral e representação normalizada.

Vincular conteúdo ao documento, hash e versão.

Registrar falha de extração sem publicar conteúdo inconsistente.

Definition of Done:

Texto pode ser consultado sem reprocessar o PDF.

Cada conteúdo textual é rastreável até o PDF oficial.

Paciente e profissional permanecem distinguíveis.

## Etapa 7 - Normalização, fingerprint e idempotência

Objetivo: Transformar dados em representação estável e detectar novo, igual e alterado.

Implementação:

Normalizar strings, datas, CNPJ, registro e campos relevantes.

Gerar representação canônica.

Calcular source_fingerprint.

Comparar com estado já conhecido.

Evitar nova versão em reexecução idêntica.

Definition of Done:

Mesma entrada gera mesmo fingerprint.

Mudança material gera fingerprint diferente.

Segunda execução não duplica registro, PDF ou texto.

## Etapa 8 - Publicação para o Portal

Objetivo: Publicar somente o conjunto completo e validado no contrato público.

Implementação:

Validar metadados, PDFs, hashes, texto e proveniência.

Materializar o contrato público.

Definir ingestion_status=ready apenas no final.

Executar testes equivalentes ao consumer contract do Portal.

Definition of Done:

Nenhum registro incompleto aparece como ready.

Registro publicado é consumível pelo Portal atual.

## Etapa 9 - Execução ponta a ponta e endurecimento

Objetivo: Provar o comportamento do pipeline em cenários de sucesso, repetição, alteração e falha.

Implementação:

Executar pipeline completo.

Executar novamente o mesmo conjunto.

Simular mudança material.

Simular falha de download/extração.

Adicionar logs estruturados mínimos.

Atualizar README com comportamento real.

Definition of Done:

Primeira execução publica novos registros.

Segunda execução é idempotente.

Alteração é detectada.

Falha é rastreável e não produz publicação parcial.

# 6. Distribuição sugerida por dia

| Dia | Foco principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| D1 | Fundação do repositório | Projeto executável, banco, migration e testes. |
| D2 | BULA_CONTRACT_V1 | Contrato de publicação validado e testado. |
| D3 | Runs e itens de ingestão | Persistência operacional mínima. |
| D4 | Conector ANVISA - descoberta | Primeiros registros reais descobertos. |
| D5 | Robustez do conector | Fixtures e tratamento de falhas. |
| D6 | Documentos | PDFs baixados, validados e hasheados. |
| D7 | Extração textual | Conteúdo escrito persistido e rastreável. |
| D8 | Normalização e idempotência | Fingerprint estável e rerun sem duplicação. |
| D9 | Publisher | Registro ready compatível com Portal. |
| D10 | E2E e documentação | Pipeline estabilizado e README atualizado. |

# 7. Estratégia mínima de testes

Nesta sprint, a estrutura de testes deverá existir somente nos níveis efetivamente utilizados:

tests/ ├── unit/ ├── integration/ └── fixtures/

## 7.1 Unitários

Normalização.

Fingerprint.

Validação do contrato.

Validação de storage key.

Validação de documento.

Normalização e rastreabilidade do texto extraído.

## 7.2 Integração

PostgreSQL.

Filesystem.

HTTP connector.

Download de PDF.

Extração textual.

Publisher.

Pipeline completo.

## 7.3 Fixtures

Serão mantidas somente respostas reais necessárias para estabilizar os testes do conector e do parser. Não serão criados conjuntos artificiais extensos sem uso concreto.

# 8. Conteúdo textual e uso futuro pelo LLM

A arquitetura deve permitir que o Portal ou a camada de IA consulte o texto extraído sem abrir ou reprocessar o PDF. O conteúdo textual será útil para comparação bula × bula, bula × norma, indexação vetorial, recuperação de trechos por RAG e geração de explicações assistidas por LLM.

A camada de IA não deverá receber texto sem contexto de origem. O mínimo de contexto recuperável por documento deverá incluir identidade da bula, tipo do documento, versão, hash do PDF e proveniência.

A segmentação em chunks e a indexação vetorial pertencem ao InteliReg/RAG, não necessariamente ao serviço produtor do Bulário. O produtor deve garantir uma fonte textual limpa, estável e rastreável.

# 9. Fora do escopo da sprint

Frontend ou dashboard operacional.

API pública de consulta.

RAG e LLM dentro do serviço de Bulário.

Comparação de bulas dentro do produtor.

Elasticsearch.

Múltiplas fontes além da primeira fonte oficial necessária.

S3/MinIO sem necessidade operacional concreta.

Kubernetes.

Sistema complexo de filas.

Interface administrativa.

Notificações.

Abstrações genéricas para futuros conectores ainda inexistentes.

# 10. Critério final de aceite da sprint

Iniciar com banco limpo.

Criar uma execução de ingestão.

Consultar a fonte oficial da ANVISA.

Descobrir uma bula real.

Obter metadados.

Baixar o PDF.

Validar o PDF.

Calcular SHA-256.

Extrair e persistir o conteúdo textual.

Normalizar os metadados.

Calcular source_fingerprint.

Persistir o processamento.

Validar BULA_CONTRACT_V1.

Publicar como ready.

Confirmar consumo pelo Portal.

Executar novamente.

Comprovar ausência de duplicação de registro, PDF e texto.

Provocar falha controlada.

Confirmar item failed, erro rastreável e ausência de publicação incompleta.

# 11. Sequência oficial de execução da sprint

Fundação ↓ Contrato ↓ Persistência operacional ↓ Conector ANVISA ↓ Documentos ↓ Extração textual ↓ Normalização + fingerprint ↓ Idempotência ↓ Publisher ↓ E2E

Nota de governança: o texto extraído é um artefato derivado. Em qualquer análise regulatória ou comparação realizada posteriormente pelo InteliReg, o PDF oficial e sua proveniência permanecem como referência documental primária, e resultados de IA devem permanecer sujeitos à revisão humana especializada.